重汽汽车金融有限公司

ABS系统建设项目

招

标

文

件

重汽汽车金融有限公司

二〇二二年二月

目  录

1 项目名称	1

2 招标内容及形式	2

2.1招标内容-重汽汽车金融有限公司ABS系统建设项目。	2

2.2招标形式-公开招标。	2

2.3议程安排	2

3 有关说明	3

3.1 总则	3

3.2 定义	3

3.3 项目实施方式	3

3.4 投标人须知	3

4 交货及付款	5

5 投标说明	6

5.1 招标要求	6

5.2 投标报价	7

5.3 招标文件的组成	7

5.4 招标文件的澄清	7

5.5 招标文件的修改	7

6 投标文件的内容和要求	8

6.1 投标文件计量单位	8

6.2 投标文件组成	8

6.3 有效期	9

6.4 投标文件格式	9

6.5 投标文件的装袋、密封和递交	10

6.6 投标文件的澄清	10

6.7 开标	10

7 讲标及评标	11

7.1 中标及合同签订	13

7.2 废标	14

7.3 瑕疵滞后发现的处理	14

7.4 合同以双方最终签署的版本为准	15

技术及业务部分	16

1 项目背景	17

2 项目目标	18

2.1 总体目标	18

2.2 业务目标	18

3 项目范围	21

3.1 组织范围	21

3.2 业务范围	21

4 项目业务需求	22

4.1 业务咨询	22

4.2系统实施	22

5 项目技术要求及其他	24

5.1 系统集成需求	24

5.2 集成技术要求	24

5.3 技术架构要求	24

5.4 非功能性需求	29

6 项目建设计划	32

7 投标文件格式	33

项目名称

项目名称：重汽汽车金融有限公司ABS系统建设项目。

重汽汽车金融有限公司（以下简称招标人）就重汽汽车金融有限公司ABS系统建设项目咨询及实施厂商进行招标，以公开招标的形式邀请具有项目资质及承担能力的供应商进行投标。

招标内容及形式

  - 2.1招标内容-重汽汽车金融有限公司ABS系统建设项目。

  - 2.2招标形式-公开招标。

  - 2.3议程安排

1、发标时间：2022年2月9日

2、答疑时间：截止至2022年2月23日下午5点前，逾期不受理

联 系 人：陈全雷 13356696590 （技术部分）

王阳崇 17860608990 （业务部分）

陈全雷 13356696590 （商务部分）

3、投标报名截止时间：2022年2月23日下午5点前，逾期不受理

报名方式：将附表9填写完毕后，加盖公章，扫描成PDF发送至chenql@sinotruk.com，并电话确认

联 系 人：陈全雷 13356696590

4、开标时间：暂定2022年2月24日9时00分，若有变动另行通知。

投标地点：  重汽科技大厦4楼0427会议室

有关说明

总则

根据《中华人民共和国招标投标法》及《民法典》相关规定，经中国重型汽车集团有限公司批准，现对重汽汽车金融有限公司ABS系统建设项目进行招标。

定义

- 招标人：重汽汽车金融有限公司

- 投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本项目投标的供应商

- 产品：指投标人为本项目提供的服务及项目交付物

- 招标方式：本项目采用公开招标方式

项目实施方式

本项目由单一供方直接投标，不得联合投标。未经招标方许可，不得以任何形式进行转包、分包。

投标人须知

- 投标人须确保遵守国家规定的各种有关投标的规定、法规、法律文件等。

- 投标人须确保具有良好的商业信誉和诚实的职业道德。

- 投标人应仔细阅读并理解招标文件的全部内容，并做出实质性响应。

- 投标人须确保项目交付物的功能满足招标文件的要求。

- 投标人应当按照招标文件规定的内容和要求编制投标文件。

- 投标人须确保有能力在规定期限内完成招标文件规定的全部内容。

- 投标人在收到招标文件后，如有疑问，应以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以答复，但不说明答复的来源。

- 在投标截止日期前5天，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

- 无论投标结果如何，投标人应承担编制投标文件、递交投标文件、考察等所涉及的一切费用。

- 招标人对未中标者不作任何解释。

- 如投标方代表不是法人代表，须持有盖有法人单位公章的《法人代表授权书》。

- 讲标方案需存储在U盘中并单独装入密封袋，随投标材料一并提供，投标人在讲标时不允许使用个人自带电脑，投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标。若中标，非经招标人同意，项目经理及项目组成员不得在项目建设中途更换。

- 关于保证金的收取。投标保证金1万元人民币。投标人须在2022年2月22日17:00前将投标保证金汇至如下账户：（汇款时请备注：ABS系统建设项目保证金-xxx单位）

开户银行：中国银行济南高新支行

户名：重汽汽车金融有限公司

账号：231227563128

纳税人识别号：913700003586060073

14）	关于保证金的没收与退还。

①截至开标前3天，拟投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②拟投标人递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知发出之日起30日内，中标（成交）单位无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

⑥自中标（成交）通知发出之日起5个工作日内，无息退还未中标（成交）单位的投标保证金；合同签订后5个工作日内，无息退还中标（成交）单位的保证金。

交货及付款

4.1、项目实施小组进驻时间：收到中标通知后5个工作日内。

4.2、实施地点：招标人指定地点。

4.3、交货方式：交钥匙

- 4.4、付款方式：银行承兑汇票或银行转账，合同签订出具蓝图后付30%，项目验收合格后付60%，剩余10%为一年期质保金。

投标说明

招标要求

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邀标人名称 | 重汽汽车金融有限公司 |
| 2 | 投标人资质要求 | （1）投标人注册资金不低于500万元人民币，成立时间5年及以上，具有独立法人资格，并具有良好信誉和业绩； （2）投标人应具有相关招标项目的实施及服务能力； （3）投标人独立承接并成功实施 （4）投标人遵守执业准则和执业规范，近3年内没有违法、违规或行业自律惩戒记录，提供信用中国网站查询记录及近2年的财务审计报告复印件加盖公章。 |
| 3 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 4 | 投标人应提交的 商务文件 | （1）法定代表人授权委托书； （2）营业执照（投标人应提交有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）； 详见6.2节 |
| 5 | 服务说明 | 投标人有完善售后服务组织体系，并配有专业的技术队伍，能提供快捷的售后服务响应。 |
| 6 | 投标人应提交的 技术文件 | （1）投标人自行编写的技术文件； （2）报价明细表； （3）服务偏离表及优惠条件； （4）投标人认为需要提供的其它说明和资料。详见6.2节 |
| 7 | 投标人自行编写的 技术文件应包含内容 | - 项目建设方案 - 咨询方案 - 实施方案 - 服务方案 - 投标人所提供的服务，应符合本文件提出的要求，如果投标人对技术规格提出合理建议或更改，应在报价服务规格性能偏离表中注明； - 其他需要说明的问题。 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 9 | 投标文件份数 | 详见6.2节 |

投标报价

- 1）本次招投标为公开招标，投标总报价应包括项目咨询、实施服务、及相关资料、保险、税费、运杂、差旅等全部费用，并对各主要报价构成项列报价清单。

- 2）所有参加投标的单位必须结合自身的实际情况，对此次招标项目建设周期与实施难度的估量以及所制定的实施组织计划，以实际产生的费用，据实报价。

- 3）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

- 4）项目的报价货币单位为：人民币（含税）。

- 5）最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

招标文件的组成

- 1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

- 2）投标人详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知招标人，招标人将视情况以书面形式予以答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。

招标文件的修改

- 1）在投标截止时间前5天，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

- 2）对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已收到招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 3）为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标和开标日期，并将这些变更通知上述每一投标人。

投标文件的内容和要求

投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

投标文件组成

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）：

- 资质文件（独立封装在一个档案袋，一式两份）：

- 法定代表人授权委托书（见附件2）（见附录）；

- 企业营业执照副本复印件（加盖法人单位公章）；

- 法人代表或授权代表有效身份证（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；

- 投标方经营业绩情况，至少应包括近二年的年度财务报表审计报告、近二年的财务报表；

- 成功案例。列举与此招标项目类似的成功案例，包括项目实施时间、单位、应用范围、投标人参与的核心成员等；

- 提供5.1节招标要求中-投标人资质要求相关证明材料；

2.技术标（独立封装在一个档案袋，一式七份，其中正本一份，副本六份）：

- 项目实施方案（见附件8）。针对招标文件项目技术要求，提出相应的解决方案。

- 项目团队。列示拟参与项目的团队成员及工作简历。

- 项目报名表（见附件9）。

- 项目所需的硬件配置总体规划（包括不限于计算资源、存储资源及网络资源等）及预算建议（可根据项目实施进度分期建设）。

- 综合说明

3．商务标（独立封装在一个档案袋，一式七份，其中正本一份，副本六份，并附存有电子版投标文件的U盘，电子版要求详见后面投标文件格式，此U盘和商务标封装在一起，注意和讲标文件U盘做好区分，讲标U盘独立封装，现场讲标时开启使用）：

- 投标函（见附件格式1）。

- 开标一览表（见附件4）。

- 开标一览表中所有报价均采用人民币报价，其金额应包括：咨询、实施、测试、培训、二次开发、技术支持、升级等一切费用。价格构成如下：

- 咨询费用（含调研、蓝图编制等咨询阶段的费用）：此项目咨询服务的费用，按照人天报价；

- 实施费用（含测试、培训等实施阶段的费用）：实施此项目的费用，按照人天报价；

- 二次开发费用：若有，按照投标人所提供的二次开发费用报价；

- 技术支持费用

- 其它费用。

- 投标价格分解表。针对招标文件的要求，提供产品及服务的详细信息，对于软件应包括模块功能介绍及报价（见附件5）。

- 商务条款偏离表（见附件6）、技术规则、参数偏离表（见附件7）。

- 服务承诺及优惠条件。

- 其它需要说明的事项。

有效期

- 自开标日起30天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

投标文件格式

- 投标文件语言应采用中文。

- 投标文件字体书写必须工整清楚，易于辨认，文义明白准确。投标文件不得涂改和增删。如因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印。

- 投标文件必须由法人代表或授权代表签署，投标人应填写全称，并加盖公章（含骑缝章）。

- 不按上述规定编写的投标文件将视为主动放弃，不予评标。

投标文件的装袋、密封和递交

- 投标文件在封页正面右上角标明“正本”、“副本”字样，保证正本与副本的内容一致。如果正本与副本内容不一致以正本为准。提交电子版标书一份。

- 正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章。

- 投标书正本内封和投标书副本内封封口处应有投标全权代表的签字或投标单位公章，并注明“开标时启封”字样。

- 开标一览表内封封口处应加盖投标单位公章。

- 投标文件由投标人在开标日自行带到开标现场，在开标时当场交与招标负责人。

投标文件的澄清

- 为有助于对投标文件进行审查、综合评定，招标人有权向投标人提出质疑，请其澄清投标内容。

- 重要的澄清答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容作实质性修改。

开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持。

- 投标人派代表参加开标仪式。若需讲标，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员负责讲标。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标产品或服务、投标项目、投标价格及其投标的修改、投标的撤回及其有关声明等，招标人将做唱标记录。

讲标及评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标，其中讲标30分钟，答疑时间15分钟。采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（不保证最低价格中标）。

1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3开标程序

（1）宣布开标会议开始。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评审阶段的投标方。

（6）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同技术入围投标方进行多轮商务谈判，筛选商务评分优的进入下一轮；

（7）根据技术标及商务标综合得分，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

（8）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

（9）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

评分标准如下：

| 评分项目 | 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（50分） | 最终报价 | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 | 50 |
| 商务部分（2分） | 投标人资质 | 投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每个1分，最多得2分 | 2 |
| 技术部分（43分） | 技术要求 | 1、对项目目标及范围理解准确 （2） 2、具备资产池筛选、封包、打标功能。可以根据不同期资产证券化产品的合格标准，个性化地调整个人汽车抵押贷款的某些筛选参数，以便满足不同期个人汽车抵押贷款资产支持证券产品的个性化筛选需求；需对入池资产在核心系统中增加特殊标记功能，对已入池的个人汽车抵押贷款进行特殊标记，确保与其他资产相隔离，即在不同期个人汽车抵押贷款资产支持证券产品中，避免出现重复选取同一笔资产的情形；（4） 3、具备够买记录查询功能。通过该模块，贷款服务机构能实时查询信托计划对个人汽车抵押贷款的购买记录（包括资金流水、资产清单、发行规模、优先级分层比例等信息），以便贷款服务机构能内部复查及应对监管检查；（2） 4、具备资产池现金回流查询功能，统计正常回收本金、利息、罚息。（2） 5、具备资产池存续期信息查询功能：通过该模块，贷款服务机构能查询已入池个人汽车抵押贷款在资产证券化存续期的相关信息，以便于在资产支持证券存续期对入池资产进行跟踪管理及信息披露。（3） 6、具备存续期资产池数据提取功能：根据银登中心关于存续期变更登记要求，需在存续期间对资产池清单进行持续更新登记。我公司需按照银登中心要求的披露字段进行资产池更新及提取。（3） 7、具备贷款服务报告生成模块，以满足监管机构对存续期贷款信息披露要求。根据人民银行关于汽车抵押贷款资产证券化信息披露要求，我公司作为贷款服务机构需定期制作贷款服务报告，报告以最新披露要求为准（4） 8、具备入池资产到期自动识别功能，需要区分正常到期、早偿到期、未到期等（4） 9、具备动静态池信息查询功能。通过信息查询模块，贷款服务机构能实时查询本公司所有个人汽车抵押贷款的信息字段，并能将查询的信息以列表形式呈现与调用，以满足各期资产证券化项目开展过程中的尽职调查、申报环节及存续期管理环节的信息披露等需求；系统应支持后期字段调整。打分时需考虑大数据量处理时长（3） 10、有应对监管现场验收的方案（2分） 11、项目阶段和计划期限是否合理（2） 12、各阶段的交付成果是否合理、明确（2） 13、用户知识转移及培训计划的相关措施（2） 14、系统架构高内聚、低耦合，技术路线符合技术架构中要求的技术路线，便于甲方承接自由扩展（5） | 40 |
|  | 综合评价 | 现场讲标，从方案可行性，技术和服务方案全面，流程合理，制度完善、软件集成度、运维保障、考虑周到等角度打分。分三个等级：优得3，良得2，一般得1分。 | 3 |
| 服务部分（5分） | 实施能力 | 项目实施团队具有国内汽车金融或银行汽车信贷业务ABS项目实施经验(参考在用案例名单)，明确到项目人员，并提供简历；2分 | 2 |
|  | 服务拓展性 | 1、满足招标文件中服务要求的赋基本分1分； 2、承诺有对招标人有利的服务项目或后续其它子组合作的可以加2分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

中标及合同签订

- 招标人根据谈判结果确定中标人，并通知中标人；招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

- 本项目产生一个中标人。

- 招标人发送中标通知给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与招标单位签订合同。如果中标人接到中标通知后，无不正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出无理附加条件的，取消该投标人的入围资格，该投标人2年不得参与中国重型汽车集团有限公司发布的招投标项目。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

废标

1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

瑕疵滞后发现的处理

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，并有权决定采取相应的补救措施，可由其他候选人替代，或重新组织招标。一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。

合同以双方最终签署的版本为准

- 技术及业务部分

- 项目背景

重汽汽车金融有限公司（以下简称“重汽汽车金融”或“我公司”）为盘活存量、用好增量，更好地为个人提供信贷支持，同时优化资产负债结构、解决贷款期限错配问题、加速信贷资金周转、探索新的资本管理方式，我公司拟在银行间市场开展信贷资产证券化业务。

因开展信贷资产证券化业务，我公司需要建立ABS管理信息系统，以满足信贷资产证券化业务的相关要求，故申请启动本次ABS管理系统建设项目，根据业务需求对 ABS 报告系统实施、构建、维护和改建工作。根据信贷资产证券化业务开展的实际需要和监管机关的相关要求，我公司作为资产证券化项目贷款服务机构，需具备可支持信贷资产证券化项目的相关信息技术系统。该信息技术系统需要能够实现资产池提取、信托存续期资产池跟踪并汇总入池资产运行状况等一系列功能，以实现存续期对贷款管理。并通过利用系统化管理，降低信贷资产证券化项目的相关风险。

公司开展信贷资产证券化业务，现有信息技术系统无法满足信贷资产证券化项目在存续期间对贷款的基础管理，故需要对现有信息技术系统进行建设和改进。

- 项目目标

2.1 总体目标

| 建设模块 | 建设范围 | 建设目标 |
| --- | --- | --- |
| ABS系统总体目标 | 重汽汽车金融有限公司 | - 根据ABS项目管理要求，访谈及调研需求，根据调研内容，确定实施范围 |
| ABS系统实施 | 重汽汽车金融有限公司 | - 实施内容包括：信息查询、资产筛选、资产标记、到期识别、购买记录查询、存续期信息查询、存续期资产池数据提取、贷款服务报告制作等。 |

2.2 业务目标

开展信贷资产证券化业务，满足信贷资产证券化业务的相关要求，盘活存量、用好增量，更好地为个人提供信贷支持，同时优化资产负债结构、解决贷款期限错配问题、加速信贷资金周转、探索新的资本管理方式。

1）信贷资产证券化业务现状诊断

目前，公司未开展信贷资产证券化业务。

2）业务流程及系统梳理:

信贷资产证券化的基本过程包括资产池的组建，交易结构的安排和资产支持证券的发行，以及发行后管理等环节。通过该过程，信贷资产的形态发生了转化，从原始的诸多离散贷款形式，转化为系列化的证券形式。

3）ABS系统交易结构：

信贷资产证券化的交易结构一般是由发起人将信贷资产转移给一个特殊目的实体，再由该特殊目的实体发行资产支持证券。

4）ABS系统信息查询模块：

通过该模块，贷款服务机构能实时查询我公司所有个人汽车抵押贷款的信息字段，并能将查询的信息以列表形式呈现与调用，以满足各期资产证券化项目开展过程中的尽职调查、申报环节及存续期管理环节的信息披露等需求。

5）ABS系统资产筛选模块：

可以根据不同期资产证券化产品的合格标准，个性化地调整个人汽车抵押贷款的某些筛选参数，以便满足不同期个人汽车抵押贷款资产支持证券产品的个性化筛选需求。

6）ABS系统资产标记模块：

对已入池的个人汽车抵押贷款进行特殊标记，确保与其他资产相隔离，即在不同期个人汽车抵押贷款资产支持证券产品中，避免出现重复选取同一笔资产的情形。

7）ABS系统到期识别模块：

能够自动标识到期（包含早偿导致的提前到期）的入池个人汽车抵押贷款，以便提高入池基础资产的筛选效率，此外，也便于在资产支持证券存续期对入池资产进行持续跟踪管理。

8）ABS系统购买记录查询模块：

通过该模块，贷款服务机构能实时查询信托计划对个人汽车抵押贷款的购买记录（包括资金流水、资产清单等信息），以便贷款服务机构能内部复查及应对监管检查。

9）ABS系统存续期信息查询模块：

通过该模块，贷款服务机构能查询已入池个人汽车抵押贷款在资产证券化存续期的相关信息，以便于在资产支持证券存续期对入池资产进行跟踪管理及信息披露。

10）ABS系统存续期资产池数据提取模块：

根据银登中心关于存续期变更登记要求，需在存续期间对资产池清单进行持续更新登记。我公司需按照银登中心要求的披露字段进行资产池更新及提取。

11）ABS系统贷款服务报告制作模块：

根据人民银行关于汽车抵押贷款资产证券化信息披露要求，我公司作为贷款服务机构需定期制作贷款服务报告，报告模板如下所示。在现有信息系统基础上，需重新开发贷款服务报告生成模块，以满足监管机构对存续期贷款信息披露要求。

- 项目范围

3.1 组织范围

本次项目咨询及实施组织范围为重汽汽车金融有限公司。

3.2 业务范围

- ABS系统咨询：出具公司全级次、全业务范围的ABS系统整体咨询方案，包括但不限于信息查询、资产筛选、资产标记、到期识别、购买记录查询、存续期信息查询、存续期资产池数据提取、贷款服务报告制作等功能，能够分步骤实现整个信贷资产证券化咨询方案。出具完整的系统建设方案。出具的方案、流程具有合理性、可执行性、可扩展性。

- 系统集成：为满足信贷资产证券化的需要，并与公司金融系统进行对接，数据范围涵盖个人客户、法人客户、经销商及其他第三人。

- 二次系统集成：与汽车金融公司正在实施的新一代核心业务系统重新对接。

- 其他:系统中一些其他开发项。

- 项目业务需求

4.1 业务咨询

本项目所涉及的业务咨询需求包括：

- 信贷资产证券化的业务流程梳理

基于金融行业的ABS系统的行业经验与最佳实践，结合招标人的实际业务与管理现状，充分考虑行业最佳实践在招标人业务及组织范围内的适用性与可落地性，完成ABS系统全生命周期各环节的相关业务流程梳理。

- 集团各层级相关部门的需求协调

参与并指导重汽汽车金融有限公司相关部室的沟通，梳理各环节、各部室的ABS系统需求，形成全公司各级次相关部门开展信贷资产证券化的共性目标。

- ABS系统体系构建

基于行业最佳实践与招标人实际需求，形成内容全面、层次清晰、重点突出的信贷资产证券化体系，可以应对招标人的个性化反洗钱系统分析场景。通过信贷资产证券化体系的构建，辅助高层管理人员快速识别问题、定位原因，并能追溯至相关责任人；同时能支持中层管理与一线业务人员及时发现问题与改进问题，进一步提升公司业务分析能力。

- ABS系统分析模型构建

基于行业最佳实践，充分考虑方案适用性、可落地性与可推广性，支持利用测试数据进行ABS系统的测试、延保可行性分析等。

4.2系统实施

- 系统调研及设计

根据ABS项目管理要求，访谈及调研需求，根据调研内容，确定实施范围。

- 详细方案设计

同科技用户确认供数策略、上游数据结构及形成映射及数据加工方案；配置系统机构树、创建系统角色、配置用户及权限；将访谈结果更新作为后续工作开展依据。

- 模型开发

开发从源系统至产品接口层的数据，完成数据的清洗和转换工作。根据需求阶段访谈结果，设计接口及数据交付方式，制定系统跑批策略。

- 数据测试

通过系统化报表同业务用户手工对比，进行异常指标定位，检查逻辑或口径问题；对报表进行单张验收，通过测试用例验证逻辑准确性，并对无法实现自动化的指标进行备案。

- 系统测试

系统功能单元测试、集成测试、用户测试及Bug反馈；产品经理于公司内部远程支持系统测试过程中出现的产品问题，发布程序脚本及调试指令协助项目经理快速解决问题。

- 知识转移

根据安排，就系统用户开展业务用户操作培训及科技用户维护培训。整理培训资料，及其他文档知识转移交付成果。

- 系统上线

制定上线方案，整理上线程序包、数据库脚本等，进行上线演练；执行系统上线，监测首日系统跑批情况。

- 系统试运行

上线后系统现场试运行，完成试用期间用户的答疑及异常排查，完成必要的系统优化工作；各系统均在试运行期间支持首次数据报送；产品经理于公司内部远程支持系统测试过程中出现的产品问题，发布程序脚本及调试指令协助项目经理快速解决问题。

- 系统验收

系统试运行完成后，将根据运维情况完善后的项目文档整理打包，填写相关申请表格，交运维等部门，运维部门确认交接内容，如无意见，完善并提交所有项目成果物，执行验收流程。

- 项目技术要求及其他

本项目实施充分利用招标人现有系统和工具，引入开源框架，满足招标人技术标准。

5.1 系统集成需求

本项目将为ABS资产证券化管理建立标准体系，投标人需对整体集成提出方案。

- 与业务系统（汽车金融系统、九恒星资金管理系统、SAP-ERP等）对接，实现数据的抽取和归集。

- 与正在实施的新一代核心业务系统重新对接接口。

5.2 集成技术要求

本项目系统需要支持面向服务的体系结构(SOA)。集成方案设计应遵循集中设计、兼顾未来，减少系统的边界，优化整体系统框架。

5.3 技术架构要求

项目系统开发、落地实施等建议依照以下开发规范标准要求制定投标的技术路线，符合以下标准的技术路线作为加分项，不做否决项。

- 系统开发要求

系统开发需符合中国重汽技术路线要求，系统部署需采用前后端分离、分布式架构部署。前端技术、后端技术要求如下：

- 前端技术要求：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发语言 | HTML+CSS+JS+TS |
| 2 | 代码仓库 | Git |
| 3 | 项目构建工具 | Vue-cli3 |
| 4 | 前端架构 | Vuecli3+elementUI+vuex+vueRouter+axios+scss |
| 5 | 微前端架构 | Qiankun |

- 后端技术要求：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发语言 | JAVA为主，其他语言需要评审 |
| 2 | 代码仓库 | Git |
| 3 | 项目构建工具 | Maven |
| 4 | 数据库 | Mysql，且符合中国重汽制订的分布式数据设计标准 |
| 5 | 分布式架构 | 整体架构：Spring Cloud Alibaba\Spring Cloud 网关：gateway 配置中心：Nacos 注册中心：Nacos 服务调用：Feign 数据库连接池：Driud 数据持久层：Mybatis或Mybatis+ 权限校验：SpringSecurity 接口文档：SpringSwagger 日志：logback-spring |
| 6 | 工作流 | Activiti |
| 7 | 定时任务 | xxl-job：不要在系统内部设置定时任务时间，统一通过xxl-job调度 |
| 8 | 分布式缓存 | redis：分布式redis，可接入中国重汽统一paas平台 |
| 9 | 分布式消息 | RocketMq：分布式rocketmq，可接入中国重汽统一paas平台 |
| 10 | 文件存储 | 支持NFS |

- 帆软报表开发要求

使用帆软报表开发需符合以下规范要求：

- SQL规范：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SQL书写规范 | 1.命名优先尊重客户的要求和习惯，如果客户没有要求则，以字母开头，其后可以是字母、数字或者特殊字符$、#和下划线，命名中不能有空格。 2.别名在多表关联以及嵌套查询时一定要用，能用 as 的地方不要省略 as 关键字 3.注释要加在感觉别人会看不懂，会产生歧义，或者自己定义含义的地方，注释单独成行，放在待加注释语句之前 4.换行以及缩进总体要求是美观，可读性强 |
| 2 | SQL性能规范 | 1.明确字段，不取多余 2.大表关联，先做过滤 3.提取共性，减少重复 4.减少不必要的扫描计算 5.经常查询的大数据量表，需要创建索引，过滤和排序尽量放在索引列上操作 6.区间范围比较（特别是索引列比较）要有明确边界，降低比较时的计算精度 7.避免显式转换、隐式转换导致索引失效 8.大表查询时，避免子查询中的排序计算，排序需放在执行计划最后一步 9.决策报表中，尽量将多个数据集合并为同一个数据集，减少并发数量 10：报表中控件的数据字典如果数据量过大，并且涉及到控件联动，此时将一个数据集拆开成多个数据集可以提高控件加载效率，与本条规则相违背，需要酌情考虑。 |

- 数仓规范：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模型框架规范 | 1.业务需求分析（必须执行） 确定业务板块、分析内容、指标定义、分析维度 2.搭建总线矩阵（推荐执行） 搭建总线矩阵，明确业务所属数据板块及与维度的关系 3.概念模型设计及审核（推荐执行） 使用 PD 设计 CDM，由 PM 审核，保证维度和事实一致性 4.物理模型创建（必须执行） 确定生产数据库后，使用 PD 生成 PDM，由 PM 审核，符合数据库设计规范 5.数据库创建（必须执行） 最后由 PDM 将设计成果直接导入到数据库中 业务变动、设计时考虑不周等情况需要改动数据库时，必须先在 PD 中修改 PDM，然后重新生成 SQL 脚本在数据库中执行 |
| 2 | 数据库设计规范 | 1.数据库开发流程 开发流程线路：CDM( Conceptual Data Model )---PDM( Physical Data Model )---数据库表（推荐执行） 2.数据库命名规范 数据库命名、表命名、字段命名、字段类型需服务中国重汽数据库设计规范 |
| 3 | 备份规范 | 备份是必须要做的，这里只提供常用数据库的备份策略，实际项目可根据数据库类型和业务情况进行调整。 若客户有整机备份策略/数据库备份策略，则无需备份策略 |

- 报表开发规范：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报表命名规范 | 1.目录命名规则（必须执行） （1）不使用中文，名称整体由 26 个字母、数字、下划线组成，首位必须为字母 （2）目录名需做到见名知意，与业务模块相关。 （3）下层目录用下层目录可以用‘_’来分隔命名 （4）报表目录层级尽量不要超过四层 2.模板命名规则（推荐执行） （1）模块目录名+下划线+编号 3.数据集命名规则（必须执行） （1）参数面板数据集：以 para_开头 （2）数据字典数据集：以 dic_开头 （3）报表主体数据集：以 report_开头 （4）图表数据集:以 chart_开头 4.参数命名规则（必须执行） （1）全局参数：以 g 开头 （2）模板参数：以 p 开头 （3）数据集参数：以 s 开头 5.条件属性命名规则（推荐执行） （1）可以允许简短的中文命名，方便业务和开发 （2）格式 哪种条件属性_实现什么功能 6.超链接命名规则（推荐执行） （1）可以允许简短的中文命名，方便业务和开发 （2）格式 哪种超链接_实现什么功能，例如：网络报表_跳转到明细 |
| 2 | 功能实现方法规范 | - 展示报表制作 （1）图块多的报表（如驾驶舱、大屏）使用 frm 开发，一般来说使用自适应布局，每个图 块一个组件，无特殊要求不要使用组件叠加 （2）减少前端过滤的使用，尽量在数据集中过滤 （3）报表不要使用隐藏行、列，如有需要使用条件属性隐藏 （4）公式中也要注意格式，如嵌套公式应做到每个公式换行，每个条件或结果换行 （5）大屏模板制作，用外置图片，否则非常影响性能 - 填报报表制作 （1）大数据量填报报表要尽量读写分离，查询报表和填报报表分离 （2）填报报表设置参数，新增导入时不展现数据，查询修改时尽可能添加过滤控件，减少查询结果集 （3）业务主键字段通常设置不可修改，如必须修改则应用数据库表中代理主键 UUID 字段做填报主键，新增数据时公式赋值新的 UUID （4）没有导入需求时，尽可能在单元格做即时校验，有导入需求时则应将所有校验设置在提交校验中 - 参数开发 （1）统一采用英文命名方式 （2）大屏中设置参数要考虑到不同报表块参数加载速度的问题，避免一个大屏模块过多的不同参数 （3）参数大小写一致，建议都用大写，不要用汉语命名 （4）多个数据集中的同一个参数默认值设置成相同，产品的尿性，有时会出现影响 （5）避免数据集参数和模板参数使用同一参数名 （6）避免参数名称和 fr 系统参数重名，避免混淆 - 条件属性 （1）设置条件属性时候需要考虑到性能问题，一行上面一个条件属性能解决的问题不要用多个条件属性 （2）尽量合并多个条件属性为一个，通过多写条件判断实现，条件属性过多降低前段展示速度 （3）隐藏行列一定不要直接隐藏行列！通过条件属性设置行高 or 列宽=0 达到隐藏行列，方便维护 |
| 3 | 报表UI设计规范 | 1.首先，如果客户有自己的 UI 设计规范，那应以客户的设计规范为准，满足客户满意度是第一要务。 2.其次，若客户没有自己的 UI 设计规范，那在报表的开发过程中，应遵循本 UI 设计规范,制定相应文档。 3.然后，UI 设计规范这块，不同的人有不同的看法，核心是，风格一致，如标题都是黑体，正文都是宋体等；配色风格，如都是暗色系，则不应突然冒出个亮色系。 4.在以上基础上，字体、格式、配色，可因地制宜，根据实际情况处理。 举例：财务的报表，要求字段都左对齐，那应当遵循其既有规则。 5.字体方面，有些商用收费的字体应该避免使用，如微软雅黑等。 |

- WEBI开发规范

| 序号 | 分类 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BO命名规范 | Universe连接 | 命名格式：CNN_Query Query = Query的技术名称 |
| 2 |  | Universe | 命名格式：U_Query_nn Query = Query的技术名称 nn = 两位数字流水码 |
| 3 |  | Qaaws | 命名格式：WS_Query_nn Query = Query的技术名称 nn= 数字序列 |
| 4 |  | CX | 命名格式：CX_Module_nnn Module = FI，CO，MM，PP，SD nn = 数字序列 |
| 5 |  | Webi | 命名格式：Webi_Module_nnn Module = FI，CO，MM，PP，SD nnn = 数字序列 |
| 6 |  | CR | 命名格式：CR_Module_nnn Module = FI，CO，MM，PP，SD nnn = 数字序列 |
| 1 | WEBI开发规范 | UI设计 | 参照《报表UI设计规范》 |
| 2 |  | BW（ECR）命名规范 | 命名格式：Z+ Module+Level+nnn Module = FI，CO，MM，PP，SD Level=E/C/R nnn = 三位数字流水码 |
| 3 |  | BW QUERY命名规范 | 命名格式：Z+ Module+Level+Des+nnn Module = FI，CO，MM，PP，SD Level=E/C/R Des=用途简称，不超过4个英文字符 nnn = 三位数字流水码 |
| 4 |  | Routine开发规范 | 参照《ERP项目_ABAP 编码规范_1.0》 |

- 系统数据交换方式

为了降低系统间数据交换故障，数据交换方式需符合中国重汽数据交换业务要求，具体需要根据实际业务场景，选择以下合适的方案。

- 系统数据交换要求：

| 数据交换业务要求 | 数据抽取ETL | 接口调用Rest |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 低 | 高 |
| 数据量 | 大 | 小 |
| 调用频次 | 低 | 高 |
| 安全性 | 低 | 高 |
| 业务逻辑 | 简单 | 复杂 |
| 业务场景举例 | 系统数据初始化 | 其他 |

5.4 非功能性需求

1）可靠性需求：可靠性是指系统在一段特定时间内无错误运行的可能性。

- 系统最大可接受非正常连续停机时间为2小时，并提供应急预案。

- 非正常停机不超过2次/年。

- 采用集群处理的多级分散控制系统，设备、数据介质等某些关键部分考虑备份和冗余配置，保证其发生故障时不影响整个系统的正常运行。

2）可用性需求：系统服务时间7*24小时

3）容量需求及系统数据生命周期：

- 基础数据：永久；

- 业务数据：交易数据至少保留5年（可根据业务调整）。

- 数据存档：区分实时数据和历史数据，具备数据定期归档处理的功能和方法，并在方案中体现。

4）安全性：

- 提供灵活的权限控制，如系统管理员和业务关键用户等权限划分清楚，浏览/修改权限划分清楚，不同的权限对应的数据访问权限分别授权，分级审批。

- 基础数据、用户、密码等统一管理。

- 密码控制等安全策略需要考虑。

- 敏感数据应有相应的加密机制，不能对此类数据进行直接发布。

- 能为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段。

5）系统性能响应要求：

- 对于事务性处理、实时请求，用户没有明显的延时感觉，延迟时间≤3秒；非历史数据查询响应延迟时间≤15秒，因此构建的相关应用系统中，要保证上述性能指标要求。

- 根据业务支持的要求，主系统与备份系统的切换时间≤5分钟，联机数据备份应不造成已完成事务的数据丢失。

6）通用性要求：具有可移植性，同时系统应该能够满足多平台/环境需求（例如Windows/AIX/HP-Unix/Solaris/Linux/Oracle/SQL Server）。

7）可扩展性要求：

- 硬件方面，支持网络交换中节点的扩容；根据实际情况对系统进行灵活地配置和组合，能方便地升级和更新。

- 软件方面，具有二次开发能力，以适应不断增强的支撑功能和不断拓展的业务空间；能够兼容多种软、硬件系统，能够方便地与其它信息系统完成数据共享。具有丰富功能的管理平台，方便技术人员掌握和使用维护。

8）系统支持多语言环境

9）灾难恢复及业务支持：

- 遇到灾难性宕机后，系统恢复服务的时间要求在12小时以内。

- 宕机重处理后，数据恢复率要求达到100%。

- 具备系统备份、业务数据备份、数据归档、灾难恢复以及相关数据的查询功能。

- 项目建设计划

本项目要求2022年3月15日前完成业务需求调研。根据咨询建议开展实施工作，最晚2022年4月30日前完成全部开发工作并上线试运行。投标人需给出合理的实施计划、实施资源需求列表以及对于重汽汽车金融有限公司资源投入需求列表。

- 投标文件格式

附件1

投标函

致：重汽汽车金融有限公司

根据贵司的招标函，本人代表投标人_____________（投标人名称）提交下述投标文件。

本人宣布同意如下：

1、所附《开标一览表》规定的            项目投标总价为：________________（人民币），____________________（大写）。

2、我方郑重承诺：投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，若有与招标文件中有偏离的，已在《商务条款偏离表》或《技术规格、参数偏离表》中陈述。除了《商务条款偏离表》或《技术规格、参数偏离表》陈述的偏离外，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方的投标自投标截止之日起有效期为30天。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投    标    人：          （公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日       期：         年      月      日

附件2

法定代表人授权委托书

重汽汽车金融有限公司：

我公司法定代表人授权委托为其代理人，参加贵公司于

年    月     日组织的项目采购活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜。

本授权书自年月日签字生效，特此声明。

竞标人名称（加盖公章）： 日    期：

法定代表人（签字或印章）： 身份证号：

附  授权代理人情况（附加盖竞标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：    性别：

年龄：    职务：

联系电话：    手机：

详细通信地址：

说明：

1、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证复印件。

附件3

竞标人资格证明文件

重汽汽车金融有限公司：

贵公司组织的 项目谈判采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 工商营业执照副本复印件（加盖公章）。

- 竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其代理人：（签字）

附件4

开标一览表

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位：元

| 序号 | 模块 | 名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS系统需求调研 | 需求调研费用 |  |
| 2 | ABS系统开发实施 | 开发实施费用 |  |
| 3 | ABS系统重新对接 | 开发实施费用 |  |
| 4 | 年度维保 | 年维保费（不计入合计中） |  |
| 人民币合计（大写）： |  |  |  |

说明：

1、开标一览表中“投标总价”是指提供服务的全部费用的报价（不含年度维保费）。

2、投标人严格按照规定的格式填写。

日期：  年 月  日

附件5

投标价格分解表

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位：   元

| 序号 | 模块 | 项目 | 人天单价（元） | 数量（人天） | 总价 | 折扣价 | 最终价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

附件6

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：                   投标人代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件7

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：投标人代表签字：日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件8

项目实施方案

1、招标文件技术规范书要求完整实施方案，包括维保项目规划蓝图及本期实施内容、本期实施计划、项目实施效果、项目成员组成、维保服务、项目实施保障等。

2、实施方案不提供，按无效投标处理。

注：投标人应根据上述内容、要求自行编制

附件9

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年月日 |  |  |  |
| 投标保证金退还开户行及账号 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认

0531-58066532 陈全雷 。