中国重汽集团济南商用车有限公司

总装一部车架质量提升技改项目

-纵梁加工线搬迁及改造

招标文件

（第二卷）

招标编号：

招  标  人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2022年1 月

目录

第二卷	2

第四章投标邀请	2

第五章投标资料表	4

第六章合同资料表	9

第七章货物需求一览表及技术规格	10

# 第二卷

# 第四章投标邀请

中国重汽集团济南商用车有限公司总装一部车架质量提升技改项目-纵梁加工线搬迁及改造进行国内邀请招标采购。特邀请合格潜在投标人参加投标。

1、招标编号：

2、招标内容、数量：

| 招标内容 | 数量 | 供货方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装一部车架质量提升技改项目-纵梁加工线搬迁及改造 | 搬迁安装4条设备生产线 | 交钥匙方式 | 详见招标文件第七章 |

3、投标人资格要求：

投标方应具有项目承建资质和项目经验，具有优秀技术能力及良好服务水平，价格合理，财务状况良好。招标方要求投标方满足以下要求：

3.1资质要求

3.1.1必须具有独立法人资格，且成立三年及以上（含三年，从成立日期开始计算，至开标之日不少于三年）。

3.1.2具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

3.1.3注册资本不少于500万元或等额外币。

3.1.4必须具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

3.1.5必须具有良好的售后服务能力和业内良好口碑。

3.1.6无重大违法违纪行为。

3.1.7本项目不接受联合体投标。

3.1.8投标方必须具有独立的整线规划、设计、集成能力。

3.1.10项目独立管理能力及现场问题处理能力（提供项目人员组织机构，详细日程计划及主要从业技术、管理人员履历）。

3.1.11投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

3.1.12项目所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人、合法使用权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。

3.1.13本项目不允许进行分包或转包。

3.1.14投标方近五年(2017年1月1日至今)至少有1项类似项目业绩。

4、招标文件发售：

4.1 报名时间：凡有意参加者请于2022年2月10日至2022年2月25日，每日9：00～ 17：00（北京时间，节假日除外）。请携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照）复印件并加盖公章及法人授权委托书、厂家授权书原件、类似业绩证明材料到招标单位指定地点报名（也可以将报名资料发送扫描件至招标单位指定邮箱，同时提供联系人、联系方式）及保证金回执表复印件。

4.2 报名地点：中国重汽集团济南商用车有限公司车架部

联系人: 赵猛

电  话： 17852820227

E-MAIL：zhaomeng1@sinotruk.com

5、资格审查方式：资格后审。

6、招标文件的获取：邮件。

7、投标截止时间及开标时间：2022年2月28日上午 9：00时(北京时间)。

8、开标地点：中国重汽集团济南商用车有限公司车架部第三会议室。

9、中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

2022年1月19日

# 第五章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 说明 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 招标人 |  | 名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 地址：济南市章丘区世纪大道7777号 联系人:赵猛 电话：17852820227 |  |
| 1.3.5 |  | 其它资格要求 |  | 投标人必须携带以下资料参加开标会并交验，否则视为自动放弃投标资格： （1）法人授权委托书及身份证； （2）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需提供营业执照）； （3）近五年(2017年1月1日至今) 至少有1项类似项目业绩及合同明细加盖公章（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。 注意：本项目要求投标人成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日不少于三年为准），注册资本金为500万元及以上人民币或等额外币。投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权。如果营业执照在开标日年检，须出具当地工商部门证明。 |  |
| 1.3.6 |  | 是否接受联合体投标 |  | 1、不接受 |  |
| B 招标文件 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 招标文件的答疑、澄清 |  | 提交疑问时间(如有疑问)：收到招标文件后48小时内； 提交疑问方式：发电子邮件至zhaomeng1@sinotruk.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |
| C 投标文件 |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 投标保证金金额 |  | 2万元人民币 |  |
| 12.2 |  | 投标保证金形式和递交 |  | 电汇或银行保函 投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理； 投标保证金帐户如下： 开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司 银行账号：226005574527 开户银行：中行章丘支行 |  |
| 13.1 |  | 投标有效期 |  | 90天 |  |
| 14.4 |  | 投标文件的份数 |  | 1正7副，同时提供投标书的电子文件（U盘）1份。商务标书（共8份）、技术标书（共8份）、开标一览表（共3份）、资质文件（含业绩证明材料等）（共3份）等请单独密封，分开投递。 |  |
| D投标文件递交 |  |  |  |  |  |
| 15.1.2 |  | 1）投标文件递交地址 |  | 中国重汽集团济南商用车有限公司车架部第三会议室 |  |
|  |  | 2）项目名称、招标邀请的标题和编号 |  | 项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司总装一部车架质量提升技改项目-纵梁加工线搬迁及改造 招标编号：xxxxxxxxxx |  |
| 16.1 |  | 投标截止期 |  | 2022年2月27日上午 9：00时(北京时间) |  |
| E开标及评标 |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | 开标时间 地点 |  | 2022年2月28日上午 9：00时(北京时间) 济南市章丘区圣井镇世纪大道7777号中国重汽济南商用车有限公司车架部第三会议室 |  |
| 19.3.2 |  | 评标办法 |  | （2）综合评分法 |  |
| 19.4（1） |  | 合理最低投标价法 |  | 不适用 |  |
| 19.4（2） |  | 综合评分法 |  | 详见投标人须知19.4（2） |  |
| 19.4（3） |  | 最低评标价法 |  | 不适用 |  |
| 19.4（4） |  | 综合评估法 |  | 不适用 |  |
| 19.5.2 |  | 中标通知 |  | 确定中标人后，通过邮件或传真通知各投标方。 |  |
| F 授予合同 |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 履约保证金 |  | 中标方投标保证金自动转为履约保证金 |  |  |
| G中标服务费 |  |  |  |  |  |
| 28. |  | 中标服务费 |  | 无 |  |
| H 需要补充的其它内容 |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | 需要补充的其它内容 |  |  | 无 |

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。评分细则如下：

《评标因素及权重分值表》

| 类别 | 总分 | 评审内容 | 最高得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 40 | 技术方案 | 20 | 技术方案先进、各系统完善、性能可靠，满足产品加工需求，设备主要核心部件具备自身技术优势，节能环保，设备易于维修、操作方便，产品附件配置齐全，质量可靠，设备在使用期内的维护费用成本低，视情况优得16-20分，良得8-15分，一般得0-7分。 |
|  |  | 计划控制及安装调试 | 5 | 有详细可行的行动计划能保证项目进度，成立专项小组且职责明确，全流程项目人员经验丰富，有风险管理措施；安装、调试方案合理、完善、切实可行，安全、工期、质量保证措施合理可行能确保安全，视情况得0-5分。 |
|  |  | 商务响应 | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对付款、交货、测试、验收、售后服务等方面进行响应说明，视情况优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 |
|  |  | 业绩 | 5 | 五年相关业绩的合同证明材料，每提供1份材料得1-3分,得分上限为5分。 |
|  |  | 质量保障及售后服务 | 5 | 具有良好的质量管理体系和完备的检测体系，保证设备制造质量、售后服务方案符合要求（提供相应证明材料）。根据提供的资料从优到劣进行综合评审排序，视情况优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 |
| 商务标 | 60 | 投标报价 | 60 | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。采用基准法：当有效投标人有效报价数量大于5时，去掉最低价和最高价，取剩余投标人有效报价的算数平均值作为基准值；当有效投标人有效报价数量小于等于5时，取所有有效投标人有效报价的算术平均值作为基准值，根据投标报价与基准值价差大小给与赋分：投标报价与基准值相等，得基本分40分；投标报价高于基准值，每比基准值高1%扣1分，得分下限为0分；投标报价低于基准值，每比基准值低1%加0.5分，得分上限为60分。 2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 3.评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。 |

1、通过初审者为有效投标。

2、综合评价值相同的，依照技术、价格、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前，技术标未通过，不允许参加商务标。

3、评委打分不得超过得分界限。

4、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格，同时招标方有权扣留其投标保证金。

# 第六章   合同资料表

本表是关于要采购的货物的具体合同资料，是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号及名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 买方 | 买方名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 法定地址：济南市章丘区世纪大道7777号 电话：17852820227 |
| 6、交货 | 6.4交货方式：交钥匙方式 6.5交货地点：中国重汽集团济南商用车有限公司 6.6到货时间：详见第七章技术文件 |
| 8、价款与支付 | 8.2合同价款的结算方式：半年期银行承兑汇票 8.3合同价款的支付： 8.3.1合同生效，设计会签完成后，卖方提交金额为合同价款 30%为人民币的收据及不低于本次付款额的增值税专用发票（税率为 %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。 8.3.2合同生效，设备全部到齐无质量问题后, 卖方提交金额为合同价款 30%为人民币的收据及不低于本次付款额的增值税专用发票（税率为 %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。 8.3.3设备经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款 30%为人民币的收据及合同总额剩余未开部分的增值税专用发票（税率为 %，正本一份，复印件二份），并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付。 8.3.4合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 |
| 9、质量保证及售后服务 | 9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起1年。 |
| 补充条款： | 详见第七章技术文件 |

# 第七章货物需求一览表及技术规格

# 1、项目概述

中国重汽集团济南商用车有限公司车架部机加工现场分部纵梁加工生产线，现安装在商用车机加工车间内。根据集团公司统一规划，需要搬迁改造至复强动力联二车间内，搬迁距离约为1公里。搬迁设备需检修维护保养、升级改造、部分部件更换及安装调试。

该项工程为交钥匙工程，全部费用涵盖其中。其主要内容包括（不局限于）：对设备进行原地解体拆机、搬迁运输至新厂房；对设备进行维护保养、部件更换、升级改造、重新安装调试达到使用要求。

由于该工程在设备解体搬迁施工中，难免产生未检测到的或未预见到的合同外维修项目，该类项目的实施所发生的费用必须得到买方批准，否则不能被承认。投标书中必须提供技术要求外可能潜在发生的工程项目报价。（比如：拆机解体后发现需更换的部件的报价）。

项目实施顺序为先搬迁一条索能三面冲生产线、一条西折弯机生产线、后搬迁总控生产线、一条切割机器人生产线、一条东折弯机生产线。总控考虑将系统中单面冲设备替换为新增的切割生产线，

1.1布局图

机加工车间项目实施前布局图

联二车间项目实施后布局图

1.2搬迁设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 索能三面冲 | 1 | 第一批搬迁 |
| 2 | 冲孔机上料KBK、导轨及龙门架 | 1 | 第一批搬迁 |
| 3 | 纵梁折弯机 | 2 | 第一批搬迁西折弯机，第二批搬迁东折弯机 |
| 4 | 地轨车 | 2 | 第一批搬迁南侧地轨车一个，第二批搬迁北侧地轨车 |
| 5 | 切割机器人生产线 | 1 | 第二批搬迁 |
| 6 | 自动化总控系统 | 1 | 第二批搬迁，将对单面冲的控制替换为新增切割机生产线的控制 |

# 2、总体要求

2.1生产纲领及节拍

本项目的工作制度、产能、节拍及效率如下，卖方提供的设施、设备必须满足此要求。

2.1.1生产纲领：全年工作300天，两班制（单班10小时），设备年时基数6000小时，年产90000根，约3万辆。

2.1.2 节拍要求：满足纵梁加工生产线平均4分/根节拍需求。4分/根为基本要求，项目实施底线，卖方应尽可能降低设备运行时间在工艺节拍中的占用比例，提高设备运行效率。

2.1.3纵梁尺寸

| 1 | 纵梁长度范围 | 4000mm-13000mm |
| --- | --- | --- |
| 2 | 纵梁腹面高度范围 | 220-330mm |
| 3 | 纵梁翼面高度范围 | 60-100mm（纵梁折弯高度25-100mm） |
| 4 | 纵梁厚度范围 | 4mm-10mm |
| 5 | 单件纵梁最大重量 | 450kg |

2.2工艺流程

槽钢来货时为免抛丸EPS材料，存放于槽钢仓库，槽钢仓库南侧区域设置5米的卸车及物流通道，槽钢使用行车按照生产顺序进行吊运、打码通过地轨车运送至冲孔机上料架处。

槽钢到达车间冲孔机上料架，进行上料开始生产，按照要求完成冲孔→切割→折弯→转运到电泳上线的工艺生产。因新车间较现有车间宽度小9米，因此会影响设备东西宽度方向布局，卖方布局应同时考虑冲孔和切割设备的上、下料缓存数量及人行通道，做到工艺物流流程合理、整齐紧凑、美观。

外购成品纵梁到货状态为EPS板，存放在指定工位区域。通过排产计划，挑选排产所需外购纵梁，通过地轨小车运输到理货区，通过KBK理货完成后，摆放到链条输送辊床上，纵梁自动输送到电泳上线工位。

3、设备搬迁安装

3.1整体要求

3.1.1 搬迁、维修、改造设备的施工及验收，参照各设备生产厂出厂时的《产品制造与验收技术条件》中的各项技术指标、功能。原则上必须达到设备出厂时各项技术指标及功能，不低于拆迁前设备各项技术指标及功能。

3.1.2卖方按照说明书装配图和部件图制定拆解步骤和顺序，在拆解前首先要对现场进行确认，保证拆解过程安全可靠，同时要制定详细的拆解搬迁计划。

3.1.3设备搬迁前对设备零部件完好性状态（含密封和易损件）及精度状态进行买卖双方签字确认，并将相关信息提供给买方。搬迁中或后发现设备故障配件损坏由卖方承担采购并无偿更换。

3.1.4设备拆解过程中需采取合理的拆机工艺及吊装方式，确保拆机过程中不破坏零部件，禁止野蛮拆机解体，如果发生卖方造成的零件损坏由卖方负责修复，经修复无法达到其应有功能时，由卖方负责无偿更换新件或在合同款中扣除。

3.1.5设备拆装、运输、存放过程中对零部件的保护由卖方全权负责，如果出现零部件丢失，卖方负责赔偿。

3.1.6拆卸先小后大，先易后难，先外围后主机，先地面后高空，设备的解体要方便后期安装调试，且能满足设备的包装、运输。拆卸后不再使用的设备，做好设备的防潮、防雨、润滑措施，以适应拆解后设备长期存放的需求。

3.1.7使用行车、吊车、叉车吊装运输设备时严禁超载，设备要固定好，对设备上的可移动部分（活塞缸、丝杠等）要降低重心，用木板卡死后锁紧固定。设备部件要采用捆扎方法进行运输，运输、装卸车过程要防止在上下坡或震荡时设备脱离掉落。

3.1.8分体设备拆卸时，拆下的螺栓、螺母定位销等要拧回原位，或插回原位，以免丢失，不能使用的螺栓螺母等要根据原型号进行更换，并做相应的记录。

3.1.9 更换备件的型号、品牌原则上采用原型号和品牌。一些年久设备的备件可能目前已改型升级，应用新型号的备件，但变更型号需得到买方确认批准。保证设备功能正常，所有更换的备件必须采用优质产品。

3.1.10 搬迁安装完成后，卖方负责所有设备及附属设施的刷漆工作，刷漆标准按照买方提供的标准执行。

3.1.11卖方负责制定详细的设备搬迁、安装、改造的施工计划，并经过买方认可同意。

3.2机械液压要求

3.2.1所有设备机械部件在安装过程中需进行全面清洗，不得存在污垢和油渍。设备安装调试完成后，按买方要求对设备表面进行喷漆或者补漆。

3.2.2用干净合适大小的器皿放空设备的液压油，不能污染油液，保证液压油能够回收利用。设备在安装前需对液压油箱及润滑油箱、管路、过滤器、电磁换向阀、压力调节阀、插装阀、组合阀等液压阀类部件进行清洗。

3.2.3对老化的密封圈进行更换，设备运行后不得有泄漏或渗漏液压油的现象。所有需解体搬运安装的液压或润滑管路、泵、阀、通道体等装置或器件的外露接口，解体或清洗后，必须立即对接口进行封闭处理，禁止未做封闭就进行存放或移动运输，最大程度的避免系统内进入杂质影响设备正常工作。接口封闭采用的材料和工艺，必须保证不产生脱落物和破损，要求采用外部进行封闭的方式，不允许采用器件内部进行堵塞封闭的方式，避免安装后系统内部遗留堵塞物使设备不能正常工作。

3.2.4设备在对油泵电机送电前，必须检查油箱油面是否达到要求，油泵电机的转向是否正确，在测试油泵电机转向时，电机反向转动时间不可超过1秒。

3.2.5设备的润滑系统必须认真检测，各润滑点必须进行通油试验，具有间歇润滑的设备必须按设计要求进行维修、测试，达到运行正常。

3.3气路及电器元件要求

3.3.1设备在安装前需对压缩空气系统进行清洗，并更换老化密封元件，检查气动元器件如电磁阀、气缸、气动三联件、压力开关、压力继电器等是否正常。达不到要求的要进行更换，运行时不得有泄漏现象。

3.3.2主控柜内电气元件的代号标记必须与电气原理图、电气互联图相一致，要求一个端子只连接一根导线，所有导线从一个端子至另一个端子的走线必须是连续的，中间不允许有接头。导线接头除必须采用焊接情况外，其余导线全部采用冷压接线头，电缆的两端必须用卡子固定或支承，保证导线末端不承受拉力。

3.3.3接线盒内导线必须留有足够的长度，以便拆线和接线，接线盒盖子需加装密封垫，必须经得住油、水等腐蚀。接线盒和穿线盒及其入口防护等级达到IP54。

3.3.4按图纸恢复全部搬迁设备的导线标记（线号），线号管材料必须采用耐久抗油污腐蚀的材料。线号必须采用一体式套管（每位数字不可拆分），线号管与导线应紧密配合不得间隙过大，要求采用打印线号严禁采用手写方式。

3.3.5线槽、穿线管、地沟盖板需要铺设合理，线路必须安放在线槽或穿线管内，不得出现线路裸露无防护的现象，地沟盖板使用厚度不低于4mm的花纹板制作铺设，尺寸符合要求，盖板底部要有支撑，支撑使用40*40*4的角铁设计制作。

3.3.5移动部件的接线必须用软导线（或软电缆），必须把一端固定在不动部分上，而另一端固定在可动部分上。不可依靠端子板的连接端子作固定。导线护套必须能承受机械运动，油和温度的有害作用。运动的导线必须支承牢固，使得接点上不产生机械拉力，又不出现急剧的弯曲。电缆下垂弯曲部分必须有足够的长度，使电缆弯曲半径至少是它外径的十倍。

3.3.6卖方负责从车间母线上断路器到设备的电源线接线工作以及从压缩空气气包接口到设备的气源管路走线。电源线和管路走线需安全、合理、美观，电源线和管路需要有线槽和防护管。

3.4工艺要求

3.4.1卖方要实地勘察厂房的相关状况，保证设备在拆卸、起重、运输、物品存放、安装过程中,所使用的运输设施满足厂房空间、面积等要求。

3.4.2买方仅向卖方提供拆除所在地的行车和必要的施工面积，当生产用行车同设备拆迁工作相冲突时，优先保证买方现场生产使用。

3.4.3整个搬迁工作不得影响车间的正常生产和物流，在拆迁过程中拆迁设备四周警戒带封闭，并做好安全围挡。

3.5总控系统搬迁及改造

3.5.1整体要求

总控系统搬迁及改造包括一套自动化总控系统、二维码打码机搬迁改造，地轨车搬迁，总控现有功能除测量系统外，其余功能保留使用,后期立体库需要对接总控提取相关数据。项目实施内容为设备整体搬迁、改造。卖方负责的设备搬迁、改造，方案内容应满足买方产品精度质量和生产节拍要求，不得有不利影响。

3.5.2工艺流程

根据排产对所需规格的槽钢理货→槽钢地轨车运输→槽钢翼面打明码、腹面打二维码→吊运至冲孔机上料架→纵梁加工

3.5.3搬迁主要设备

搬迁的主要部分：自动化总控系统服务器、电视屏幕、激光二维码打码扫码系统、分料龙门。搬迁内容不仅限于以上主要部件，所有与设备搬迁后正常运行有关的的部件均需要搬迁。

3.5.4打码工位

3.5.4.1设置有纵梁打码工位，此工位打码分为翼面明码打码和腹面二维码打码，明码用于电泳后对纵梁规格和图号进行识别贴码，二维码用于设备扫码识别调取程序进行加工。

3.5.4.2腹面二维码打码装置通过现有总控系统改造而成，翼面打码机新增，刻印深度在0.1mm-0.3mm,保证电泳之后清晰可辨认，打印速度不低于1字符/秒，打印内容为阿拉伯数字、字符、指定汉字、图形及VIN码等，打印方向可以上下左右移动，重复刻印精度≤0.1mm。

3.5.4.3打码工位节拍控制在1.5分钟/根。

3.5.5地轨车搬迁

卖方负责两台地轨车搬迁，买方负责轨道建设和土建部分。

3.5.6搬迁要求

3.5.6.1总控系统搬迁后，除纵梁测量系统因滚床无法使用功能无法实现外，其余如排产生产模式、生产监控模式、各设备扫码调取程序（含新增切割机器人，不含新增连线输送系统）等功能全部保留，后期立体库总控系统要保证能够从总控系统提取生产等相关数据。

3.5.6.2总控小屋搬迁使用，分料龙门搬迁留存。

3.6索能三面冲生产线搬迁及改造

3.6.1整体要求

三面冲生产线搬迁及改造包括：搬迁一台索能三面冲设备、一套KBK上料龙门架（含葫芦及导轨）。项目实施内容为设备整体搬迁、升级改造和更换部分备件。卖方负责的设备搬迁、升级改造和备件更换，方案内容应满足买方产品精度质量和生产节拍要求，不得有不利影响。

3.6.2工艺流程

自动扫取槽钢的二维码调取程序→设备冲孔→冲孔完成→龙门吊吊取纵梁进入缓存区→龙门吊吊取纵梁到下一个加工工位。

3.6.3搬迁主要部件

索能三面冲需要搬迁的主要部分： KBK上料龙门架、PWX主机、PW主机、PFB主机、PWM主机、PFF主机、夹钳一、夹钳二、夹钳三、液压站、上料缓存架、下料缓存架、二层平台、操作台、控制台、二维码扫码设施、。搬迁内容不仅限于以上主要部件，所有与设备搬迁后正常运行有关的的部件均需要搬迁。设备现有所有多芯电缆及控制线路均需要更换。

3.6.4 X方向精度提升

为提高设备X方向冲孔精度，对设备X方向增加直线编码器3个，分别安装在夹钳一、夹钳二和夹钳三位置，同步完善设备操作系统，不得与现有设备系统运行相冲突，所需耗材如下：

| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线编码器 | LC183 | 3套 |  |
| 伺服驱动器 | CSB02.1A | 3套 |  |
| 测温传感器 | PT100 | 3套 |  |
| 测温模块 | EL3201 | 3个 |  |

3.6.5索能三面冲更换备件

3.6.5.1备件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWX主机X方向导轨 | 07M693-14-04V01 14022 | 2 |
| 2 | PFF主机旋转扭力轴 | 07M693-17-04V05 06084 | 2 |
| 3 | PFF主机旋转扭力轴中间环 | 07M693-17-04V05 06093.020 07M693-17-04V05 06094.020 | 4 |
| 4 | PFF主机旋转扭力轴涨紧套 | 07M693-17-04V05 06083 | 4 |
| 5 | PFB主机旋转扭力轴 | 07M693-19-06V02 06084 | 2 |
| 6 | PFB主机旋转扭力轴中间环 | 07M693-19-04V02 06094.020 07M693-19-06V02 06093.020 | 4 |
| 7 | PFB主机旋转扭力轴涨紧套 | 07M693-19-06V02 06083 | 4 |
| 8 | 油管支架油管 | ORF SCHOT38 | 5 |
| 9 | 油管支架油管 | ORF SCHOT22+25 | 1 |
| 10 | 油管支架油管 | ORF SCHOT18+20 | 1 |
| 11 | 油管支架油管 | ORF SCHOT12 | 1 |
| 12 | 油管支架管接头 | FLEX.HULS.25S | 2 |
| 13 | 油管支架管接头 | FL.WAR.R.1616 | 2 |
| 14 | 油管支架管接头 | FLEX.HULS.38L | 10 |
| 15 | 油管支架管接头 | FL.WART.R.2424 | 10 |
| 16 | 油管支架管接头 | FLEX.HULS.22L | 2 |
| 17 | 油管支架管接头 | FL.WAR.R.1212 | 2 |
| 18 | 油管支架管接头 | FLEX.HULS.12L | 2 |
| 19 | 油管支架管接头 | FL.WAR.R.0608 | 2 |

3.6.5.2备件安装和调试均有卖方完成，卖方负责备件质量和调试后设备运行的稳定性。

3.6.5.2备件均是全新的、规格型号与索能设备出厂的备件型号一致，其中导轨滑块必须有防尘装置，安装有侧向黄油嘴，便于加油润滑，不得更换备件型号(旧备件型号停产除外)，不允许使用国产化的备件替代，所有更换的备件均需要提供说明书或者备件参数，备件质保期为一年。

3.6.5.3若备件到货周期较长，可先保证设备正常安装调试运行，备件后期到货后，买方确定时间，由卖方负责邀请索能原厂家工程师参与安装调试。

3.6.6增加宽度检测报警功能

增加三面冲宽度检测报警功能，当程序中的纵梁宽度值与实际投送的纵梁宽度值不符时，设备会在冲孔前检测到宽度值不一致后报警，避免出现纵梁投错造成的报废问题，宽度检测精度可设置或者调整，检测精度为±3mm。

3.6.7增加磁性板链排屑机

目前三面冲排屑机板链容易卡滞，卡滞后维修难度大，耗时较长，搬迁后，将原排屑机更换为磁性板链排屑机，彻底避免料豆进入板链和护罩之间的缝隙造成排屑机卡滞问题，新排屑机尺寸应符合当前设备要求，并与现有设备控制系统相匹配，工作中不能现有设备部件干涉，避免对现有设备运行造成不利影响。

3.6.8上下料架改造

3.6.8.1搬迁后，需要对上、下料架进行改造，以适应最新的物流周转布局，下料架需要设置缓存区，存放6-8根纵梁。

3.6.8.2冲孔下线要预留安装区域，保证能够后期安装孔位精度自动在线监测设备系统。

3.6.9产品冲孔精度要求

| 序号 | 项目 | 精度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X方向精度 | ±0.4mm | 公差不累计 |
| 2 | Y方向精度 | ±0.4mm | 累计公差 |
| 3 | Z方向精度 | ±0.4mm | 累计公差 |
| 4 | 孔径精度 | 0-0.27mm |  |

3.6.10设备生产节拍要求

槽钢厚度：4mm-10mm，长度：4m-13m，腹面宽：220mm～330mm，翼面高度：60mm～100mm，孔数：200个至650个，单个孔的平均冲压时间不高于0.6秒。

3.6.11搬迁要求

若卖方非索能原厂家，卖方需负责邀请索能厂家技术人员现场指导索能设备的整个搬迁、改造、安装及调试过程。

3.7纵梁切割机器人生产线搬迁及改造

3.7.1整体要求

需要搬迁一台纵梁切割机器人设备，项目实施内容为设备搬迁改造、多芯电缆和线路更换。卖方负责的设备搬迁及备件更换，方案内容应满足买方产品精度质量和生产节拍要求，不得有不利影响。

3.7.2工艺流程

上料龙门将待切割的工件放置到指定位置→启动自动切割→生产线的控制系统分别判断进料传输机构上有无工件→若进料传输机构上无工件即可发出允许上料信号→龙门抓取上料机构依次将工件从上料小车上抓取到进料传输通道上→工件传输→扫码自动调用相应的机器人程序并等待→进料辊道送料到初始检测位置(无需切割的纵梁直接传输至出料系统）→前端定位→切割房定位传输系统张紧→压紧梁压紧→机器人启动切割前端翼面→压紧梁回位→切割腹面→切割房定位传输系统松开→工件传输→切割房定位传输系统张紧→切割尾端→切割房定位传输系统松开→出料传输机构出料→出料完成后向龙门抓取下料机构发出允许下料信号→下料并存放到折弯缓存区。

3.7.3搬迁主要部件

搬迁主要内容包括：上下料传输线辊道、机器人底座及手臂、电源系统、除尘系统及管道、废料收集小车、切割房内定位传输机构及压紧机构、配电柜及控制系统、扫码设施、稳压器、检测平台、行走梯台等部件。搬迁内容不仅限于以上主要部件，所有与设备搬迁后正常运行有关的的部件均需要搬迁。设备现有所有多芯电缆及控制线路均需要更换。

3.7.4切割房（新增）

切割房因搬迁过程中会存在变形影响使用，需要重新制作新切割房。新切割房外形尺寸大约4.5m×5m×4.5m（长*宽*高），内部采用方管骨架支撑，上部采用天圆地方结构，上部留有除尘管道接口。切割房操作面留有观察窗，采用茶色有机玻璃标准，玻璃耐高温防爆，颜色不会因为温度的变化而变化，操作人员可以在外面观察机器人切割态势，内部设有耐高温防爆照明灯。切割房两侧各设有安全门，方便操作和维修人员进入; 安全门设有安全互锁装置，人员进入设备自动停止运行，在切割房门打开切割时无烟尘外溢。

3.7.5焊渣毛刺打磨装置（新增）

设计增加打磨及清扫装置，对棱边、长圆孔边切割飞溅、焊渣进行清理打磨。

3.7.6切割产品加工精度、质量及切割形状要求

3.7.6.1纵梁切割后无切割熔渣、无毛刺，切割面光滑平整，无切割波浪纹，满足切割后不用任何处理可以直接到折弯机折弯的工艺要求。

3.7.6.2设备安装调试后，纵梁长度方向精度±6mm，高度方向精度±4mm。

- 3.7.6.3切割形状：进料时开口朝下，完成纵梁、加强梁割边、割断、割斜角、割孔（含椭圆孔、异形孔）等切割。

3.7.7节拍要求

材料厚度：4mm-10mm，长度：4m-13m，腹面宽度：220mm～330mm，翼面高度：60mm～100mm，前端切割长度：2000mm，后端切割长：1000mm，切割速度根据材料厚度可调，单支纵梁切割节拍不高于4分钟。

3.7.8搬迁要求

3.7.8.1设备上下料龙门吊及线路、龙门吊框架需要搬迁，整体拆除并存放到买方指定位置。

3.7.8.2旧切割房拆除后按照买方指定位置存放，切割房需要新建，新建切割房尺寸大小按照要求执行。

3.7.8.3除尘系统搬迁过程中，禁止对除尘系统壁体和管道打磨和焊接，需要做好防火工作，卖方按照《大气污染物综合排放标准》，负责除尘系统管道改造、安装开孔工作，搬迁后烟筒总高度不低于15米，且高出厂房周围200米范围内建筑物5米以上，烟筒应设置有雨帽，高出厂房部分做固定装置。卖方做好屋顶防水，避免出现雨雪天漏水现象。搬迁后除尘系统排放标准低于现有排放监测数据6mg/m3。

3.8纵梁折弯机生产线搬迁及改造

3.8.1整体要求

需要搬迁纵梁折弯机设备两台，槽钢和成品纵梁工位器具搬迁，项目实施内容为搬迁设备及器具、多芯电缆和线路更换。卖方负责的设备搬迁及部分备件更换，方案内容应满足买方产品精度质量和生产节拍要求，不得有不利影响。

3.8.2工艺流程

龙门吊在折弯机上料缓存区上取料 → 自动抓料到折弯机料架→料架升起辊道传输 → 自动扫码调取折弯程序→料头定位→ 伺服送料到第一折弯点后料架下降→ 夹紧装置夹紧后第一折弯 → 夹紧松开后伺服送料到第二折弯点→夹紧装置夹紧后第二折弯→夹紧装置松开 →出料小车接料→龙门吊自动抓料到折弯机下料缓存区。

3.8.3搬迁主要部件

搬迁主要内容包括：上料架及链条、传输料架、设备主机、下料输送小车、液压站、配电柜及控制系统附属件、扫码设施、测量工装、槽钢及成品纵梁器具等部件，搬迁内容不仅限于以上主要部件，所有与设备搬迁后正常运行有关的的部件均需要搬迁。设备现有所有多芯电缆及控制线路均需要更换。

3.8.4折弯产品精度及质量要求

3.8.4.1折弯角度：±0.3°。

3.8.4.2折弯高度：±3mm，测量位置：第一折弯点200mm-400mm。

3.8.4.3折弯长度公差：±5mm。

3.8.4.4折弯后纵梁表面无压痕和缺肉和油污现象。

3.8.5节拍要求

材料厚度：4mm-10mm，长度：4m-13m，腹面宽度：220mm～330mm，翼面高度：60mm～100mm，折弯两次，第一折弯距离不低于3000mm，第二折弯距离不低于2000mm，单根纵梁的生产节拍不高于4分钟。

3.8.6搬迁要求

3.8.6.1需要调整下料小车限位开关位置，保证设备第一折弯距离生产能力不低于4000mm。需要对上、下料架进行改造，设置缓存区，存放6-8根纵梁，以适应最新的物流周转布局。

3.8.6.2 买方负责下料小车导轨新建。

3.8.6.3负责槽钢及纵梁存放器具（约130米）的搬迁。搬迁后安装到联二车间槽钢存放区和纵梁成品存放区。

4、其他技术要求

4.1保养、维修、使用方便性要求

各系统安全性、稳定性、可靠性良好；维护简单方便；操作者容易使用、保养和维护。

4.2安全防护、环境保护、节能要求

振动与噪声低于行业标准；系统抗干扰以及不干扰其他设备系统。设备的设计、制造、安装符合国家安全质量标准化要求。

4.3设备要求

4.3.1卖方应列出全部设备、工具及其它装置的清单，清单中包括设备名称、型号、规格、数量、制造厂家。

4.3.2卖方应提供全部设备、工具及装置的图样，样本或说明资料。对需要专门设计的设备及装置，卖方应提供必要的图样。

4.3.3卖方设备选型时，机械和电气元件尽可能选用同型号或种类的产品，以便减少备品备件种类。

4.3.4对于设备的品牌和材料，本协议未明确指定的，首先由卖方提出建议，最终经买方评审通过并书面确认后实施。

4.3.5买方推荐设备品牌选择清单如下表所示：

| 序号 | 元器件名称 | 建议供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统 | 德国西门子、倍福 |  |
| 2 | PLC | 西门子、倍福等同类品牌 |  |
| 3 | 电器元件 | 西门子、施耐德、ABB等同类品牌 |  |
| 4 | 磁性开关 | SICK、SMC等同类品牌 |  |
| 5 | 接近开关 | 倍加福、图尔克、巴鲁夫等同类品牌 |  |
| 6 | 光电开关 | 倍加福、图尔克、巴鲁夫等同类品牌 |  |
| 7 | 精密减速机 | SEW、阿尔法、亚特兰大等同类品牌 |  |
| 8 | 滚珠丝杠 | THK、力士乐、HIWIN、PMI等同类品牌 |  |
| 9 | 导轨 | THK、HIWIN、PMI等同类品牌 |  |
| 10 | 气动元件 | FESTO、SMC、AirTAC等同类品牌 |  |
| 11 | 润滑元件 | 固瑞克，贝奇尔等同类品牌 |  |
| 12 | 切割机器人 | ABB、安川、库卡等同类品牌 |  |
| 13 | 切割电源 | 海宝、凯尔贝等同类品牌 |  |
| 14 | 防碰撞传感器 | 宾采尔等同类品牌 |  |
| 15 | 切割机除尘 | 唐纳森、凯天等同类品牌 |  |
| 16 | 电气柜及空调 | 威图、霍夫曼等同类品牌 |  |
| 17 | 触摸屏 | 西门子、倍福等同类品牌 |  |

5、图纸会签及技术资料和要求

5.1图纸会签

分两阶段完成，第一阶段方案设计完成进行方案图会签，方案会签完成15日内完成并提供设备地基图；第二阶段设备图纸、安装图及其它图纸会签，图纸须经买方签字认可后才能进一步设计和制造；卖方应对设备设计的正确性全面负责。

5.2技术资料

5.2.1合同签定后，买方根据卖方的需要提供相关技术资料，如零部件外形尺寸图及相关定位尺寸、位置尺寸图(2D和3D电子版图纸)等。

5.2.2要求所有技术文件都为简体中文版，在买方需要时，卖方必须提供新购设备相关电气资料（图幅A4或A3）。

5.2.3投入生产制造前会审时需提供的资料

合同签定后卖方尽快进行设计，设计制造图必须经买方会审后，方可投入制造。卖方提供与实物完全相符合的以下资料（包括纸质文档和电子文档各一份）：

5.2.3.1准确的电、压缩空气容量等重要技术参数，以及电和压缩空气与一次管线连接点坐标位置图，接口尺寸、设备外形尺寸图，安装图，（合同生效后1周内提供）；

5.2.3.2新购设备设备总体装配图；

5.2.3.3新购设备各装置部件装配图；

5.2.3.4新购设备电气原理图；

5.2.3.5新购设备气动原理图；

5.2.3.6其他相关图纸。

5.2.4设备终验收时卖方向买方提供下列中文资料（图纸及电子文档）各一套：

5.2.4.1新购设备正式的设备使用说明书：操作使用手册；检查维修手册设备零部件明细；设备结构总图；特殊零件图；电气原理图；气动原理图；电气接线图；外购件明细表等。

5.2.4.2新购设备设备检验合格证及外购部件合格证。

为保证现场验收满足买方的要求，卖方应提交所有其提供设备的有关文件，由另一家公司提供的文件必须提交原件，不允许提供复印件，卖方丢失的任何文件必须免费补上。图纸交付文件格式：CATIAV5R20（可编辑）、AUTOCAD2007、PDF格式。终验收时提交的电子文档应包含方案评审和预验收阶段提交的文件。

5、运输、安装、调试

5.1 改造所用设备的运输和到货后卸车、设备的安装调试工作和安装时的起重由卖方负责。设备到货卸车和设备的安装过程时，厂房内行车安装到位的情况下，买方免费提供厂房内的行车供卖方使用。

5.2 设备基础、二次灌浆、电柜放置平台、水、电、气、动力、其它附属设施由买方负责；试机用油由买方负责，卖方提前通知买方所需型号、数量。

5.3 设备包装物等当卖方提出回收要求时，买方妥善保管，并为卖方回收提供方便。

5.4从控制柜到设备的外部线、电缆桥架由卖方负责，预埋钢板由买方制作并按照基础图纸的要求进行灌浆施工、卖方提供技术指导；从控制柜到母线主电源电缆由卖方负责。卖方在设备及材料运进工厂时，应确保不损坏车间地表面和厂房内设施，并按买方规定位置存放，堆放整齐。

5.5卖方在整个项目施工期间，设备零部件、制成品、工具及材料等均由卖方自行看管、存放，如有损失由卖方自行负责。

5.6调试、试运行

5.6.1 设备调试阶段的备件、易损件，由卖方负责准备，费用包含在合同之中。

5.6.2买方免费为每台设备提供一根纵梁作为卖方调试设备精度使用。

5.6.3试运行开始小批量生产后，产生的废品损失由卖方负责。

5.6.4调试过程中，卖方对出现的问题须及时解决，不得延误调试期限。

6、验收

6.1验收时执行的标准：执行国家最新相关标准或行业标准、规范，验收时卖方应提供设备制造、安装、验收时所采用的标准或规范的文字样本供买方参考。

6.2 卖方应及时提供对设备的验收方案,经买方认可后按此方案对设备进行验收。

6.3 验收时的实际数据应满足国家标准、本标书及验收方案中的相关规定。

6.4验收分为：预验收、终验收。

6.5预验收：卖方应提前七天向买方发出预验收通知，预验收时设备应制造、组装完毕，并已进行了试运行、负荷试验和精度测试：双方人员共同在场情况下进行试生产：验证设备的机械、电气动作，工件加工精度以及合同和技术协议中约定的其它内容。预验收合格，双方签署一份预验收报告。

6.6终验收：终验收在安装调试完成后的买方现场进行。对整线进行终验收。

6.6.1终验收规程：

设备允许情况下，一般先连续运15天，每天连续8小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求。

6.6.1.1在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为。

6.6.1.2所有出现的调整，每次调整时间均不超过 30 分钟。

6.6.1.3终验收原则上要求一次完成。

6.6.1.4终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

6.6.2设备终验收的一般标准与要求。

6.6.2.1 新购设备资料齐全性、完整性和有效性。

6.6.2.2设备应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）。运动的零部件（应动作平稳、没有异常声音，不松动或易于调整。

6.6.2.3 设备外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

6.6.2.4所有的管道和电缆线等，应排列有序（正确、牢固、整齐）无皱褶、收缩和裂缝，电缆线在整个长度范围内，所有的接头应完全正确地连接。

6.6.2.5 设备应有完整的标牌，且清晰易见。

6.6.2.6设备的润滑系统工作可靠，润滑点易于到达。

6.6.2.7设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

6.6.2.8地线连接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

6.6.2.9所有的压力容器应具备合格证（如果有压力容器）。

6.6.2.10 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现，要求竣工验收交付一次合格，返修更换校调不超过  48 小时，特殊情况除外。

6.6.2.11设备质量、技术性能等，按照签定的技术协议书和合同规定的终验收标准验收；

6.6.3 终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。终验收合格后双方代表在最终验收报告上签字生效。

7、环保及安全性能要求

7.1卖方在工程进厂施工前必须与买方签订《安全合同》。

7.2 卖方在工程施工时，对所有的施工、制作和储存区域必须预留足够的消防通道及防护措施，以确保充分的安全性，并对自己员工的安全保险负责。

7.3设备的主机、附件及附属设施应具有安全防护措施，以避免操作者身体与设备的危险区域接触。

7.4所有的安全说明书及安全标志须用国际通用符号标识，并用中文注释。

7.5高处作业施工人员，严禁投掷物料。

7.6现场的各种安全防护设施，未经批准，任何人不准随意拆改。

7.7做防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作。

7.8施工现场买方应提供调试所需的电、气、液，临时用电必须按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88规定。

7.9设备应具有必要的防护装置，无漏电、漏气、漏水现象。

7.10卖方在买方现场安装调试时，必须严格遵守买方制定的安全、防火规定和其它规章制度，必须遵守相关国家安全规范和标准。

8、培训

8.1卖方免费负责买方技术人员、操作人员和维修人员的培训。

8.1.1培训内容：设备的工作原理、结构性能、使用注意事项、操作方法、程序及其它相关内容。

8.1.2培训教材：设备的相关图纸及技术文件。

8.1.3培训方式：在终验收过程中，卖方专业技术人员讲课，使买方人员达到具有独立操作及排除故障的能力。

9、陪产

9.1终验收后，卖方安排相关工程师在生产现场进行不少于2周时间的陪产，并满足买方生产需求。

10、售后服务

10.1根据买方要求24小时之内及时到达现场排除故障。

10.2设备质保期为从最终验收之日起12个月，在此期间由于设备缺陷而引起的故障及机械电气损坏,均应由卖方免费维修和置换。

10.3卖方保证及时维修服务和零配件供应。

10.4质保期内,根据买方要求对设备出现的问题2小时内电话答复，24小时之内及时到达现场排除故障；质保期内,卖方应提供免费维修服务,并免费提供因设备缺陷所至的维修零配件；质保期过后,卖方应提供终身维修服务,并只收成本费, 卖方在接到买方书面通知后,要求24小时之内及时到达现场。

11、随机提供的资料

11.1新购设备的使用说明书（机械、电气每台3套），包括设备的外形图、部件装配图、易损零件名细、液压系统原理图、气动系统原理图。

11．2新购设备提供安装所需的部件装配图和管路图，气路液压布置图。

11.3新购设备合格证明书（性能检测报告）、装箱单。

11.4新购进口配套件清单。

11.5新购设备的电气原理图、电器柜接线图、电气元件的现场位置图、接线图和电气操作说明书。

11.6 新购设备的PLC整套用户手册，包括用户编程手册、用户安装手册和用户操作手册。

12、备品、备件、专用工具及其它补充件

12.1提供标准配置附件，凡需有一套标准配置的附件才能保证设备正常运行的,应包括在该设备的投标价中,并应将其附件的数量和单价提供给买方参考.

12.2卖方需提供新购设备必需的备件、易损件,并应分别报单价和总价并注明厂家,这些费用应包括在该设备的投标价格中。

12.3易损件应提供对其质量要求,并推荐生产厂家。

12.4卖方15年内应保证该投标新购设备的备品备件供应。

13、其它事宜

按招标文件第一卷第二章合同条款相关要求，第一卷第二章未做要求的双方协商解决。