中国重汽集团济南动力有限公司变速箱厂

安全现状评价项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2022年2月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件编制	10

第四章  技术协议书	18

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：济南变速箱厂安全现状评价

二、招标内容

招标内容：对变速箱厂生产车间、物流库房、厂房建筑及环境和安全管理体系进行安全现状评价，并提出科学、合理、可行的整改方案。

三、招标形式

公开招标

四、招标议程

1. 发布时间：2022年2月28日。

方式：招标人在上述时间范围内，在重汽集团官网发布本项目招标公告及招标文件电子版，招标人不对投标人能否通过相关网站正确或及时获取招标文件负责。

2. 投标报名截止时间：2022年3月3日下午17点前，逾期不受理。

方式：投标单位授权人员按时提交相关资料，报名提交资料：营业执照副本扫描电子版、法定代表人授权委托书（盖章）、授权代表身份信息、联系方式。

报名方式：邮件（电话不受理）

报名邮件主题：变速箱安全现状评价+投标单位名称

报名及商务事宜联系人：刘娜

联系电话：17851983828

邮箱：17851983828@163.com

3.答疑时间：截止至2022年3月7日下午17点前，逾期不受理。

答疑方式：书面答疑。

联系人：刘娜

联系电话：1785198828

邮箱：17851983828@163.com

4.开标时间：2022年3月11日上午9时。（如有变化，另行通知）

5.开标地点：中国重汽集团济南变速箱厂会议室

6.开标现场资质审验。

需提交的材料要求：详见本招标书“第二章 招标人须知”之“二、投标响应文件”之“1.⑴ 资质文件”所列示条目及要求。

7. 评标：

需提供的材料：

（1）开标一览表；

（2）标书；

（3）有统一社会信用代码的新版营业执照副本加盖公章的复印件；

（4）具备省级人民政府应急管理部门认可的安全评价检测检验机构资质；

（5）投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件；

说明：投标人需按本招标书之“第三章 投标文件编制”之相关要求对上述投标文件进行编制密封，并于评标开始时向评标工作小组当面提交。评标开始后未到达现场或未能按规定提交相关材料的，被视为主动放弃本项目投标。

8.联 系 人：

刘娜 17851983828

- 第二章  投标人须知

一、合格投标人

1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万元人民币（或等值其他货币）；

2.具备省级人民政府应急管理部门认可的安全评价检测检验机构资质；

3.公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；经营范围满足招标项目需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

4.具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统或信用中国等信息平台中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除；

5.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.在场地、人员、设备、资金、服务、处置范围和能力方面，具备承担本项目的能力；

7.近三年内未发生过安全生产事故；且在近三年内的经营活动中经营业绩良好并且没有违法违纪行为；

8.投标人必须是最终中标并签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

9.本次招标项目不接受联合体投标。

10.入围（获得该项目的投标资格）的投标人，需遵循以下要求：

投标保证金截止时间：2022年 3月 8日 17 时 00分

*缴纳方式：基本账户转账

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行明湖分理处

户名：中国重汽集团济南动力有限公司

账号：37050161651700000519

投标保证金金额：人民币 0.5 万元

注：发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

①截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②投标人递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）方无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

不存在以上违规情况的投标人，在中标（成交）通知书发出后5个工作日内，通知财务部门退还未中标（成交）人的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金、或根据合同中的约定将投标保证金转为履约保证金（期间不计息）。

二、投标响应文件

1.投标响应文件组成：

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

- 资质文件

①统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

②具备省级人民政府应急管理部门认可的安全评价检测检验机构资质；

③法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

④经会计师事务所审计的近三年的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件；

⑤近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

⑥近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

⑦拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”或 “信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

⑧近三年同类项目业绩一览表（附件7，格式见“第三章 投标文件编制”）及有效合同复印件。

注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件，但相关原件仍需在评审现场提供；

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

- 商务文件

①投标函（附件1，格式见“第三章 投标文件编制”）；

②商务条款偏离表；

③开标一览表（附件3，另需单独封装2份，递交投标文件时单独递交）；

④投标报价明细表

⑤投标人认为需要提交的其它文件。

- 技术文件

①开标一览表（附件4，格式见“第三章 投标文件编制”）；

②投标人按本招标书“第四章 技术协议书”中所列示项目内容自行编制的技术文件；

③相关条款偏离表（附件5，格式见“第三章 投标文件编制”）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

④企业概况一览表：包括生产场地、人员、设备、检测能力、技术、专利、工艺等（附件6，格式见“第三章 投标文件编制”）；

⑤投标人认为需要提交的其它文件。

2.投标文件的签署盖章、密封标记、附件格式：

详见“第三章 投标文件编制”之相关要求。

三、报价

1.原则上招标人将与中标人签订为期两个月的协议。鉴于此，投标人应酌情考虑，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价。

2.投标价格含合同签订的检测过程中所产生的一切费用，包括现场服务、检测报告及相关服务等所有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

3.所有报价货币单位为：元（人民币,不含税）；

4.结算方式：挂账60天，银行电汇支付（需按招标人需求，开具相关税率的增值税专用发票）。

注：

（1）如投标人不认可、不接受使用银行承兑汇票用于费用结算，则须在本招标书“第三章 投标文件编制”之附件4“开标一览表”中注明；

（2）投标人应对附件3中所有项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。

四、评标流程

1.资格审核：

⑴审核依据：“第二章  投标人须知”中以下条款中的要求

①“一、合格投标人”；

②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；

⑵审核方法：

由招标人组织评标专家成立资质审核小组进行审核。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.评标：

⑴评标依据：采用综合评分法

技术标与商务标同时投标，分开开标：先开技术标，先由评标专家组对所有投标人按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，确定进入商务评标阶段的投标人，原则上，满足技术标要求的投标方均进入商务标环节。根据技术评审结果，通知未进入商务评标资格的投标人离场，商务投标书不可带走。经进入商务标的投标人对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标专家组可与招标人进行多次商务谈判。

招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，先由专家组综合评审推荐多家候选中标人，再由采购人员与专家组共同对候选中标人进行评/议标，最终确定推荐中标人。

| 评审要素 | 具体项目 | 评分依据 | 满分 (100分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 投标报价 （60分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价； 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）； 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60； 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 | 60 |
| 技术 | 合同履约能力 （5分） | 对近三年以来同类项目处置量，即所提供的合同数量及额度进行综合评定,合同数量及合同金额多者为优，依次排名： 优，4-5分；良：2-3分；一般0-1分； | 5 |
|  | 服务及时性 （5分） | 满足招标文件要求（电话或书面通知后5日内予以业务处置），不得分；每提前1天办理，加1分，最高得5分； | 5 |
|  | 现场评价规范性 （20分） | 遵守国家法律法规及安全评价检测检验技术标准、规范和规程的得5分； 具有与安全评价活动相匹配的专职人员、场所环境、设备设施1-10分； 具备健全的安全评价过程控制体系，遵守职业道德，无安全评价检测检验失信记录1-5分； | 20 |
|  | 服务承诺 （10分） | 现场服务较到位，对提高安全管理水平等方面的建议合理；优的得8-10分，良好的得5-7分，一般的得2-4分； | 10 |

⑵评标方法：

由招标人为该项目依法组织的、由五人及以上单数成员组成的评标工作小组负责，采用综合评分法，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行综合评审，确定综合得分和排名。若综合得分一致，以价格得分高者排名靠前；若价格相同，以技术得分高者排名靠前；若技术得分相同，以商务得分高者排名靠前；招标人有权根据报名数量及评标情况，最终确定一到两家投标人中标。

⑶按综合得分高低确定中标人，对未中标的投标人不做任何解释。

六、协议签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果，按综合得分高低确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将协议授予报价最低的投标人。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到通知后3个工作日内）到招标单位对《中标人推荐表》进行签字确认。

3.原则上协议期限为两个月，具体要求、结算方式、质量服务标准、权利与义务等内容以合同签订为准。

4.如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒签协议、或在签订协议时向招标人协议签订单位提出无理附加条件的，招标人有权取消其中标资格。

5.中标人如将中标项目转包或分包给他人、或者履行协议的能力或信用有严重缺陷的，招标人有权取消其中标资格并解除协议。

6. 因“六、5.或六、6.”原因被取消中标资格的投标人，2年内不得参与招标人同类的招投标项目；招标人将按照评标结果排名顺序递补符合条件的中标人，或重新组织招标。

7.具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

8.在履行合同过程中，如出现市场变化带来的有关价格下调，中标人应及时告之招标人相应下调供货价格，并由招标人或相关单位将下调后的价格通知合同签署单位进行统一修改。

七、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、评审或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标后不按规定签订协议或合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴有效投标不足三家；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

九、其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，包含但不限于危险废物取样化验或投标过程中的产生的其他各项费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

- 第三章  投标文件编制

一、投标文件的签署盖章

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封标记

1.需单独密封的文件

⑴资质文件（内装2份）

⑵开标一览表（内装2份、单独密封）

⑶技术标书（内装1正、4副）

⑷商务标书（内装1正、4副、U盘-电子版）

2.密封文件的封面标记

⑴项目名称；

⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

一密封文件在封口处加盖投标人公章；

⑷开标一览表、标书两份密封文件均需在封口处注明“于2021年3月11日上9时前不准启封”字样；

3.投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

4.如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

三、投标文件附件格式

具体格式见附件1～附件7.

附件1

项目名称：变速箱厂安全现状评价项目

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）                           提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式4份）

开标一览表（2份）

资质证明文件（2份）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的现场安全现状评价报价（不含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起60个自然天内有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

项目名称： 变速箱厂安全现状评价项目

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件3

安全现状评价项目一览表

| 项目阶段 | 工作内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 根据招标方厂区安全生产特点，成立安全评价工作组 | 实地考察至少4小时 |
|  | 制定安全现状评价的实施方案 |  |
|  | 提供现状评价所需的资料清单，并对提供的资料进行现场核验 |  |
| 危险、有害因素的编制 | 收集国家内外相关法律法规、技术标准及工程、系统技术资料，形成清单反馈至招标方 | 实地考察至少4小时 |
|  | 对招标方现场存在的危险、有害因素进行辨识分析，确定主要危险部位、存在的方式和事故发生的途径及其变化的规律 |  |
| 现场评价 | 在辨识与分析危险、有害因素基础上，制定现场工作方案，划分评价单元。 | 实地考察至少8小时 |
|  | 深入现场，检查厂区车间生产设备、环境、人员，仓库、消防设施等的安全现状，选用适当的评价方法进行定性、定量安全评价，查找现场存在的问题，给出量化的安全状态参数值 |  |
| 整改复查 | 依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施建议反馈至招标方 | 实地考察至少4小时 |
|  | 对现场评价发现的问题及整改建议进行复查 |  |
| 报告编制、评审及提交 | 编制报告初稿 | 35个工作日内完成 |
|  | 根据复查情况，完成送审版报告并进行评审 |  |
|  | 依据专家和变速箱厂意见完善报告，定稿 |  |

附件4

项目名称：变速箱厂安全现状评价项目

日期：  年   月   日

开标一览表

| 价格承诺 | 名称 |  | 单价报价 （元），未税价 | 合计报价 未税价 | 单价报价 （元），含税价 |  | 合计报价 含税价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全现状评价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算承诺 | 是否接受银行承兑 | 是□ |  |  | 否□ |  |  |  |  |
| 商务承诺 | 业务期限承诺（天） | 电话或书面通知后（ ）个工作日内检测完毕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 | 服务保障 | 1.现场工作人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.现场服务人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标后的 配合承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

2.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件5

项目名称： 变速箱厂安全现状评价项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6

项目名称：  变速箱厂安全现状评价项目

日期：  年   月   日

企业概况一览表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 |  | 场地面积（㎡） |  | 在册员工人数（人） |  |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 检测工艺 |  |  |  |  |  |
| 本企业其它优势 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件7

项目名称： 变速箱厂安全现状评价项目

日期：  年   月   日

同类项目业绩一览表

| 客户名称 | 合同项目 | 合同起止时间 | 合同数量（吨） | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字

第四章 技术协议书

一、项目名称

项目名称：《济南变速箱厂安全现状评价项目》

二、招标内容

| 项目阶段 | 工作内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 根据招标方厂区安全生产特点，成立安全评价工作组 | 实地考察至少4小时 |
|  | 制定安全现状评价的实施方案 |  |
|  | 提供现状评价所需的资料清单，并对提供的资料进行现场核验 |  |
| 危险、有害因素的编制 | 收集国家内外相关法律法规、技术标准及工程、系统技术资料，形成清单反馈至招标方 | 实地考察至少4小时 |
|  | 对招标方现场存在的危险、有害因素进行辨识分析，确定主要危险部位、存在的方式和事故发生的途径及其变化的规律 |  |
| 现场评价 | 在辨识与分析危险、有害因素基础上，制定现场工作方案，划分评价单元。 | 实地考察至少8小时 |
|  | 深入现场，检查厂区车间生产设备、环境、人员，仓库、消防设施等的安全现状，选用适当的评价方法进行定性、定量安全评价，查找现场存在的问题，给出量化的安全状态参数值 |  |
| 整改复查 | 依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施建议反馈至招标方 | 实地考察至少4小时 |
|  | 对现场评价发现的问题及整改建议进行复查 |  |
| 报告编制、评审及提交 | 编制报告初稿 | 35个工作日内完成 |
|  | 根据复查情况，完成送审版报告并进行评审 |  |
|  | 依据专家和变速箱厂意见完善报告，定稿 |  |

三、评价方法及要求

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订版）

《安全评价通则》（AQ 8001）

《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQT-7009）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

《危险化学品目录(2015版)》（国家安全生产监督管理局公告2015第5号）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）

《国务院关于修改《特种设备安全监察条例》的决定》（国务院令第549号）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

四、服务

中标后3个工作日内负责编制招标单位安全现状评价方案；根据招标方检测需求，中标方必须在5个工作日内到现场进行资料清单文件现场核验，10个工作日内确定进厂检查时间，35个工作日内提交《变速箱厂安全现状验收报告》。

四、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。